Katastr Praha 6

Mobilní aplikace pro nahlížení do katastru nemovitostí

Implementační plán

Verze 1.0  |  Únor 2026

Technologie: Flutter + Go backend + ČÚZK REST API + WMS/WMTS

# Obsah

# 1. Shrnutí projektu

Cílem projektu je vytvořit mobilní aplikaci (Android + iOS) pro nahlížení do katastru nemovitostí se zaměřením na Prahu 6. Aplikace umožní uživateli zobrazit katastrální mapu na základě jeho GPS pozice, vyhledávat parcely, stavby a jednotky, a získat detailní informace o nemovitostech.

## Klíčové vlastnosti

- Mapové zobrazení katastrální mapy přes WMTS dlaždice (EPSG:3857) s GPS lokalizací

- Vyhledávání parcel, staveb a jednotek podle čísla, adresy nebo polohy

- Detail nemovitosti: výměra, druh pozemku, list vlastnictví, stav řízení

- Zobrazení sousedních parcel a polygonové vyhledávání

- Offline cache dlaždic pro oblast Prahy 6

## Technický stack

- Frontend: Flutter (Dart) — cross-platform Android/iOS

- Backend: Go — API proxy, cache, autentizace

- Mapový engine: Mapbox GL / flutter_map + WMTS overlay

- Datové zdroje: ČÚZK REST API (api-kn.cuzk.gov.cz), WMS/WMTS služby

- Databáze: SQLite (lokální cache), Redis (server cache)

# 2. Architektura systému

## 2.1 Přehled komponent

Systém se skládá ze tří hlavních vrstev: mobilní aplikace (Flutter), Go backend proxy a externí služby ČÚZK.

┌───────────────────────────────────────┐

│  Flutter App (Android / iOS)       │

│  ┌────────────────┐ ┌───────────────┐ │

│  │  MapView       │ │  SearchView   │ │

│  │  + WMTS tiles  │ │  + DetailView │ │

│  │  + GPS marker  │ │  + RizeniView │ │

│  └────────────────┘ └───────────────┘ │

└─────────────────┬─────────────────────┘

│

┌─────────┴──────────┐

│  Go Backend Proxy  │

│  • /api/parcely     │

│  • /api/stavby      │

│  • /api/jednotky    │

│  • /api/rizeni      │

│  • /tiles (cache)   │

│  + Redis cache      │

└─────────┬──────────┘

│

┌──────────┼───────────┐

│            │            │

┌────┴───┐  ┌────┴────┐  ┌───┴─────┐

│ REST API │  │  WMS KN  │  │ WMTS KN  │

│ CUZK     │  │  (info)  │  │ (tiles)  │

└─────────┘  └─────────┘  └──────────┘

## 2.2 Datové zdroje ČÚZK

Aplikace využívá tři různé služby ČÚZK, každou pro jiný účel:

| Služba | URL / Popis | Autentizace | Cena |
| --- | --- | --- | --- |
| REST API KN | api-kn.cuzk.gov.cz JSON data o parcelách, stavbách, jednotkách, řízení | API Key (HTTP header) | Zdarma |
| WMTS KN | services.cuzk.gov.cz/wmts/ Rastrové dlaždice katastrální mapy v Google projekci | Žádná | Zdarma |
| WMS KN | services.cuzk.gov.cz/wms/ GetFeatureInfo — atributy objektu na kliknutí | Žádná | Zdarma |

# 3. Přehled REST API endpointů

Následující tabulky popisují všechny endpointy REST API, které aplikace využívá. Base URL: https://api-kn.cuzk.gov.cz/api/v1

## 3.1 Parcely

| Endpoint | Popis | Parametry |
| --- | --- | --- |
| Parcely/Vyhledani | Vyhledání parcely podle k.u., čísla parcely, druhu číslování | katastralniUzemi, kmenoveCislo, poddeleni, druhCislovani |
| Parcely/{id} | Detail parcely podle ISKN ID | id (int64) |
| Parcely/Polygon | Hledání parcel v polygonalní oblasti přes definiční body | souradniceX[], souradniceY[] (S-JTSK) |
| Parcely/SousedniParcely/{id} | Seznam sousedních parcel k dané parcele | id (int64) |

## 3.2 Stavby

| Endpoint | Popis | Parametry |
| --- | --- | --- |
| Stavby/Vyhledani | Vyhledání stavby podle k.u., čísla popisného/evidenčního, části obce | katastralniUzemi, cislo, castObce, typStavby |
| Stavby/{id} | Detail stavby podle ISKN ID | id (int64) |
| Stavby/Polygon | Hledání staveb v polygonalní oblasti | souradniceX[], souradniceY[] |
| Stavby/AdresniMisto/{kod} | Vyhledání stavby podle kódu adresního místa z RÚIAN | kod (int) |

## 3.3 Jednotky (byty)

| Endpoint | Popis | Parametry |
| --- | --- | --- |
| Jednotky/Vyhledani | Vyhledání jednotky (bytu) podle stavby a čísla | katastralniUzemi, cisloStavby, cisloJednotky |
| Jednotky/{id} | Detail jednotky podle ISKN ID | id (int64) |

## 3.4 Řízení

| Endpoint | Popis | Parametry |
| --- | --- | --- |
| Řízeni/Vyhledani | Vyhledání řízení podle pracoviště a roku | pracoviste, rok, poradoveCislo |
| Řízeni/{id} | Detail řízení (plomby, vklady) | id (int64) |
| Řízeni/PrijateDne | Seznam řízení přijatých v daný den | pracoviste, datum |

## 3.5 Číselníky

| Endpoint | Popis | Parametry |
| --- | --- | --- |
| CiselnikyUzemnich... | Kraje, okresy, obce, části obcí, katastrální území | kod, nazev |
| CiselnikyISKN/... | Druhy pozemku, typy staveb, způsoby využití, ochrany |  |
| AplikacniSluzby/... | Health check, aktualnost dat, stav účtu |  |

# 4. Katastrální území Prahy 6

Pro filtraci dat pouze na Prahu 6 je potřeba znát kódy všech katastrálních území spadajících pod městskou část Praha 6. Tyto kódy se používají jako parametr katastralniUzemi při volání API.

| Katastrální území | Kód KU | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Dejvice | 729272 | Centrální část P6, CVUT |
| Bubeneč | 730122 | Diplomatická čtvrt, Stromovka |
| Břevnov | 729582 | Klášter, historické centrum |
| Střešovice | 730955 | Rezidenční čtvrt, Ořechovka |
| Vokovice | 731001 | Sídliště, Divoká Šárka |
| Veleslavín | 730963 | Tranzitní oblast, metro |
| Liboc | 730751 | Obora Hvězda |
| Sedlec | 730904 | Malá část na severu |
| Ruzyně | 730882 | Letiště, rezidenční oblast |

Poznámka: Kódy je nutné ověřit voláním endpointu CiselnikyUzemnichJednotek/KatastralniUzemi. Výše uvedené kódy jsou orientační.

# 5. Implementační fáze

## Fáze 1: Základní infrastruktura (Týden 1–2)

Nastavení projektu, registrace API klíče a základní Go backend s health checkem.

| Krok | Popis | Odhad | Priorita |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Registrace na registrace.cuzk.gov.cz přes Identitu občana, získání API klíče | 1 hod | P0 |
| 1.2 | Init Go modulu: go mod init katastr-p6 Základní adresářová struktura | 2 hod | P0 |
| 1.3 | Konfigurace (env / YAML): API key, base URL, cache TTL, port | 2 hod | P0 |
| 1.4 | HTTP server (net/http nebo chi router) /health, /ready endpointy | 3 hod | P0 |
| 1.5 | Docker + docker-compose (Go app + Redis) | 3 hod | P1 |
| 1.6 | Init Flutter projektu, základní navigace (MapScreen, SearchScreen) | 4 hod | P0 |

## Fáze 2: REST API klient v Go (Týden 2–3)

Implementace Go klienta pro ČÚZK REST API s cacheováním a error handlingem.

| Krok | Popis | Odhad | Priorita |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | HTTP klient s API Key hlavičkou Retry logika, timeout, rate limiting | 4 hod | P0 |
| 2.2 | Go structs pro všechny modely (Parcela, Stavba, Jednotka, Rizeni, ...) Z OpenAPI spec na GitHubu | 6 hod | P0 |
| 2.3 | Endpoint handlery: /api/parcely/vyhledani, /api/parcely/{id} /api/parcely/polygon, /api/parcely/sousedni/{id} | 6 hod | P0 |
| 2.4 | Endpoint handlery: /api/stavby/*, /api/jednotky/*, /api/rizeni/* | 6 hod | P0 |
| 2.5 | Redis cache vrstva (TTL 5 min pro detail, 1 min pro vyhledávání) | 4 hod | P1 |
| 2.6 | Koordinátový převod WGS-84 ↔ S-JTSK (pro Polygon endpointy) | 4 hod | P0 |
| 2.7 | Unit testy + integrační testy proti sandbox/test datům | 4 hod | P1 |

## Fáze 3: Mapové zobrazení (Týden 3–4)

Integrace WMTS dlaždic do Flutter mapy s GPS lokalizací.

| Krok | Popis | Odhad | Priorita |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Flutter: flutter_map + WMTS tile layer URL: services.cuzk.gov.cz/wmts/local-km-wmts-google.asp EPSG:3857 (nativní pro Mapbox/Google) | 8 hod | P0 |
| 3.2 | GPS lokalizace: geolocator package Centrovat mapu na pozici uživatele, marker aktuální polohy | 4 hod | P0 |
| 3.3 | Tile cache pro offline režim Předstahovací bounding box pro Prahu 6 (zoom 14–18) | 6 hod | P1 |
| 3.4 | Tap na mapu → WMS GetFeatureInfo nebo REST API Polygon → identifikace parcely pod prstem | 6 hod | P0 |
| 3.5 | Overlay vrstva: zvýraznění vybrané parcely (polygon z WFS/API) | 4 hod | P1 |
| 3.6 | Přepínání podkladových map (satelit, uliční, katastrální) | 3 hod | P2 |

## Fáze 4: Vyhledávání a detail (Týden 4–5)

Implementace vyhledávacího rozhraní a detailních pohledů.

| Krok | Popis | Odhad | Priorita |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | SearchScreen: textové vyhledávání Autocomplete pro katastrální území Prahy 6 | 6 hod | P0 |
| 4.2 | ParcelaDetailScreen: výměra, druh pozemku, způsob využití, číslo LV, definiční bod na mapě | 6 hod | P0 |
| 4.3 | StavbaDetailScreen: číslo popisné, typ, způsob využití, vazba na parcelu | 4 hod | P0 |
| 4.4 | JednotkaDetailScreen: číslo jednotky, typ, podíl na společných částech | 4 hod | P1 |
| 4.5 | RizeniDetailScreen: stav řízení, typ, datum podání, plomby na nemovitostech | 4 hod | P1 |
| 4.6 | Navigace z detailu zpět na mapu (centr. na parcelu) | 2 hod | P0 |

## Fáze 5: Polish a release (Týden 5–6)

Doladění UX, error handling, testování a příprava releasu.

| Krok | Popis | Odhad | Priorita |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Error handling: offline režim, timeout, API nedostupnost Snackbar / retry dialog | 4 hod | P0 |
| 5.2 | Loading states, skeleton screens, animace přechodů | 4 hod | P1 |
| 5.3 | Dark mode podpora | 3 hod | P2 |
| 5.4 | E2E testy (integration_test), screenshot testy | 6 hod | P1 |
| 5.5 | CI/CD pipeline (GitHub Actions) Build APK + IPA, deploy Go na VPS/Cloud Run | 6 hod | P1 |
| 5.6 | Dokumentace: README, API docs, uživatelský manuál | 4 hod | P2 |

# 6. Go backend — adresářová struktura

Doporučená struktura Go projektu vychází z golang-standards/project-layout:

katastr-p6/

├── cmd/

│   └── server/

│       └── main.go              // entrypoint

├── internal/

│   ├── config/

│   │   └── config.go            // env/yaml loading

│   ├── cuzk/

│   │   ├── client.go            // HTTP klient, API key auth

│   │   ├── models.go            // Parcela, Stavba, Jednotka...

│   │   ├── parcely.go           // /api/v1/Parcely/*

│   │   ├── stavby.go            // /api/v1/Stavby/*

│   │   ├── jednotky.go          // /api/v1/Jednotky/*

│   │   ├── rizeni.go            // /api/v1/Rizeni/*

│   │   └── ciselniky.go         // ciselniky, k.u.

│   ├── handler/

│   │   ├── parcely_handler.go

│   │   ├── stavby_handler.go

│   │   ├── tiles_handler.go     // WMTS proxy + cache

│   │   └── wms_handler.go       // WMS GetFeatureInfo proxy

│   ├── cache/

│   │   └── redis.go             // Redis wrapper

│   ├── coords/

│   │   └── transform.go         // WGS-84 <-> S-JTSK

│   └── middleware/

│       ├── logging.go

│       ├── cors.go

│       └── ratelimit.go

├── docker-compose.yml

├── Dockerfile

└── go.mod

# 7. Flutter app — adresářová struktura

katastr_p6_app/

├── lib/

│   ├── main.dart

│   ├── app.dart                    // MaterialApp, routing

│   ├── models/

│   │   ├── parcela.dart

│   │   ├── stavba.dart

│   │   ├── jednotka.dart

│   │   └── rizeni.dart

│   ├── services/

│   │   ├── api_client.dart         // HTTP klient -> Go backend

│   │   ├── location_service.dart   // GPS

│   │   └── tile_cache_service.dart // SQLite tile cache

│   ├── screens/

│   │   ├── map_screen.dart         // Hlavní mapa + WMTS

│   │   ├── search_screen.dart      // Vyhledávání

│   │   ├── parcela_detail.dart

│   │   ├── stavba_detail.dart

│   │   ├── jednotka_detail.dart

│   │   └── rizeni_detail.dart

│   ├── widgets/

│   │   ├── kn_tile_layer.dart      // Custom WMTS tile provider

│   │   ├── parcela_card.dart

│   │   ├── search_bar.dart

│   │   └── map_info_panel.dart     // Bottom sheet po tapu

│   └── utils/

│       ├── coord_transform.dart    // WGS-84 <-> S-JTSK (klient)

│       └── constants.dart          // KU kódy P6, base URLs

├── pubspec.yaml

└── test/

# 8. Klíčové implementační detaily

## 8.1 WMTS integrace do flutter_map

Klíčový kód pro napojení ČÚZK WMTS dlaždic na flutter_map:

// Flutter: kn_tile_layer.dart

TileLayer(

urlTemplate: 'https://services.cuzk.gov.cz/wmts/'

'local-km-wmts-google.asp'

'?SERVICE=WMTS&REQUEST=GetTile'

'&VERSION=1.0.0'

'&LAYER=katuze_barvy'

'&STYLE=default'

'&FORMAT=image/png'

'&TILEMATRIXSET=googlemapscompatible'

'&TILEMATRIX={z}'

'&TILEROW={y}'

'&TILECOL={x}',

opacity: 0.7,  // poloprůhledný overlay přes základní mapu

maxZoom: 20,

minZoom: 10,

)

## 8.2 S-JTSK ↔ WGS-84 převod

REST API Polygon endpointy očekávají souřadnice v S-JTSK (EPSG:5514). GPS vrací WGS-84 (EPSG:4326). Převod je nutný na backend straně.

// Go: internal/coords/transform.go

// Použít knihovnu: github.com/wroge/wgs84

// nebo github.com/pebbe/go-proj (cgo wrapper kolem PROJ)

func WGS84ToSJTSK(lat, lon float64) (x, y float64) {

// Transformace přes Besselův elipsoid

// S-JTSK: záporné Y = východ, záporné X = jih

// API ČÚZK očekává kladné hodnoty (absolutní)

}

func SJTSKToWGS84(x, y float64) (lat, lon float64) {

// Inverzní transformace pro zobrazení na mapě

}

## 8.3 Tap-to-identify flow

Uživatel klepne na mapu → appka identifikuje parcelu pod prstem:

- Flutter zachytí onTap event s LatLng souřadnicí (WGS-84)

- Pošle na Go backend: GET /api/parcely/polygon?lat=X&lon=Y&radius=5

- Go backend převede na S-JTSK, vytvoří malý polygon (5m okolí)

- Volá ČÚZK: GET /api/v1/Parcely/Polygon?souradniceX=...&souradniceY=...

- Vrátí seznam nalezených parcel → Flutter zobrazí bottom sheet s detailem

Alternativně lze použít WMS GetFeatureInfo, který přímo vrací atributy objektu na daném pixelu mapy. Výhoda: nevyžaduje koordinátový převod. Nevýhoda: menší kontrola nad formátem odpovědi.

## 8.4 Offline tile cache

Pro offline fungování v terénu (např. prohlížení parcel bez signálu) appka umožní předstahování WMTS dlaždic pro definovanou oblast. Bounding box Prahy 6 (přibližně):

// constants.dart

const praha6BBox = LatLngBounds(

LatLng(50.0650, 14.3000),  // SW roh

LatLng(50.1150, 14.4100),  // NE roh

);

// Zoom levels 14-18: cca 3000-5000 dlaždic

// Odhadovaná velikost: ~50-80 MB

# 9. Souhrnný časový odhad

Celkový odhad pro jednoho vývojáře pracujícího na projektu:

| Fáze | P0 (must) | P0+P1 | Vše |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Základní infrastruktura | 12 hod | 15 hod | 15 hod |
| 2. REST API klient v Go | 26 hod | 34 hod | 34 hod |
| 3. Mapové zobrazení | 18 hod | 28 hod | 31 hod |
| 4. Vyhledávání a detail | 18 hod | 26 hod | 26 hod |
| 5. Polish a release | 4 hod | 20 hod | 27 hod |
| CELKEM | ~78 hod | ~123 hod | ~133 hod |

Při práci na plný úvazek (8h/den) je MVP (jen P0) realizovatelné za cca 2 týdny. Kompletní verze se všemi features za 3–4 týdny.

# 10. Rizika a omezení

| Riziko | Dopad | Pravděpodobnost | Mitigace |
| --- | --- | --- | --- |
| Rate limiting API ČÚZK | Omezení počtu dotazů | Střední | Redis cache, backoff |
| Změna API verze | Breaking changes | Nízká | Verzované endpointy |
| WMTS výpadek | Mapy nenačtou | Nízká | Offline tile cache |
| S-JTSK přesnost | Nepřesná identifikace parcel | Střední | Ověřit PROJ knihovnu |
| Vlastníci za přihlášením | Chybí data vlastníků | Vysoká | NIA OAuth2 v Fázi 6 |
| Apple App Store review | Odmítnutí appky | Nízká | Jasný účel, žádná reklama |

# 11. Budoucí rozšíření (Fáze 6+)

- Integrace Identity občana (NIA) pro přihlášení a zobrazení vlastníků nemovitostí

- Push notifikace o změnách na sledovaných parcelách (monitoring plomeb)

- Rozšíření na celou Prahu / celou ČR

- AR režim: namíření kamery na budovu → zobrazení katastrálních info v AR overlay

- Export dat do PDF (výpis z KN pro offline použití)

- Integrace s CENY (cenové informace o transakcích z KN)

- Widget pro iOS / Android home screen s quick search